#### Allegato 3

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

SETTORE PROGETTAZIONE E OPERE PUBBLICHE

# POR 2 – Riqualificazione Piazza Tazzoli – via Paglia

ASSE 3 Sviluppo Urbano

## Progetto Integrato Sestri – Chiaravagna

### CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

| Lavorazioni | mesi |
| --- | --- |
|  | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11° | 12° |
| Preparazione area, recinzioni, montaggio cantiere, allacci temporanei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Demolizione podio, smontaggio lampioni e panchine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Smontaggio pietra e cordolature, scavi per nuovo podio e per impianti, sbancamento piazza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nuovi impianti rete bianca, illuminazione pubblica e speciali (wi-fi, imp. podio, ecc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizzazione nuovo podio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ricariche e nuove profilature piazza, pavimentazioni, aiuole, asfalti e tracciature stradali |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Posa lampioni, panchine, arredi urbani, mascheratura isola ecologica, ecc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finiture particolari, pulizia, smobilitazione cantiere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |